**Отчет об устранении замечаний представления Роспотребнадзора**

**№ 693 от 30.10.2018г. на 01.01.2020г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Действия администрации | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1 | Замена стеклополотна в игровой группе № 2 | август 2020 | Букарина Е.П.  Донская Е.Н. |
| 2 | Замена стеклополотна рекриации второго этажа между группами 4 и 5 | выполнено | Донская Е.Н. |
| 3 | Замена стеклополотна в туалетной комнате группы № 5 | выполнено | Донская Е.Н. |
| 4 | Замена стеклополотна в раздевальной комнате группы № 3, № 6 | выполнено | Донская Е.Н. |
| 5 | Ремонт туалетной комнаты группы  № 4 (покраска полов, ремонт потолка, замена настенной плитки) | август 2020 | Донская Е.Н. |
| 6 | Ремонт помещения душевой комнаты бассейна (замена облицовочной плитки стен и полов) | выполнено | Букарина Е.П.  Донская Е.Н. |
| 7 | Ремонт прачечной (покраска потолка) | выполнено | Донская Е.Н. |
| 8 | Сдать повторные смывы на бактерии группы кишечной палочки со столовой и кухонной посуды группы № 2 | выполнено  замечаний нет | Донская Е.Н. |